}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Araceli Vega, Kryshsna Cerda, Benjamin Mateluna & Ethan Silvestre |
| --- | --- |
| Rut | 21.550.336-4, 21.468.039-4, 21.772.824-K & 21.576.158-4 |
| Carrera | Ingenieria En Informatica |
| Sede | Viña del Mar, Chorrillos |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Ecoterra |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño del plan de estudio que se desarrollarán en el proyecto APT son: - Desarrollo de software - Análisis y levantamiento de requerimientos - Diseño de sistemas - Gestión de proyectos informáticos - Seguridad informática - Gestión de información y datos - Implementación de soluciones tecnológicas - Arquitectura y soluciones tecnológicas |
| Competencias | - C1: Diseñar y generar soluciones tecnológicas que permitan resolver requerimientos en base a un contexto. - C2: Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos a través del uso de metodologías de vanguardia y desarrollo para soluciones complejas de TI e innovadoras. - C3: Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización profesional durante el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a las buenas practicas utilizando metodologías y herramientas de software para cumplir el objetivo final. - C4: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto responde a una necesidad identificada en Ecoterra, empresa dedicada a polímeros para el control de polvo y otras aplicaciones industriales, principalmente en minería. Su operación en Chile incluye la adquisición de productos provenientes de Estados Unidos, transporte internacional, recepción, almacenamiento, comercialización y entrega a clientes. La problemática principal corresponde a la falta de centralización y facilidad para gestionar información comercial y operativa, como clientes, productos, inventario, cotizaciones y facturación. Esto afecta principalmente a los trabajadores responsables del inventario, atención de clientes, elaboración de cotizaciones y facturación, e indirectamente a los clientes, al poder generar demoras o dificultades para informar precios y disponibilidad. El proyecto es relevante para la Ingeniería en Informática, ya que implica analizar procesos organizacionales, levantar requerimientos, diseñar una solución de software, gestionar información mediante una base de datos e incorporar herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo. Como aporte de valor, se propone un sistema centralizado para gestionar la información operacional y comercial de Ecoterra, complementado con modelos predictivos que permitan estimar tiempos de llegada de productos, precios esperados y posibles necesidades de reposición de inventario. Estas predicciones servirán como apoyo para la toma de decisiones, complementando la información actualmente utilizada por la empresa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema informático para Ecoterra que permita gestionar de manera centralizada sus procesos de clientes, productos, inventario, cotizaciones y facturación, incorporando modelos predictivos como apoyo a la toma de decisiones. La solución estará organizada en tres módulos principales: - Módulo 1: Gestión operativa e inventario Permitirá administrar: - Clientes. - Direcciones de clientes. - Productos. - Inventario. - Usuarios. - Movimientos de inventario. - Módulo 2: Cotizaciones y facturación Permitirá administrar: - Crear y gestionar cotizaciones. - Registrar órdenes de compra. - Generar notas de crédito. - Generar documentos PDF. - Módulo 3: Inteligencia artificial Incorporará tres modelos predictivos desarrollados mediante Scikit-Learn: - Predicción del tiempo de llegada: estimación de días de transporte según puerto, naviera, tipo de carga y mes. - Predicción del precio: estimación del precio esperado según producto, fecha y cantidad. - Predicción de reposición: estimación de los días restantes antes de alcanzar el nivel de stock disponible según inventario, ventas promedio y stock mínimo. El desarrollo se realizará mediante una metodología Scrum adaptada al contexto académico, organizando el proyecto en etapas e incrementos funcionales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que contempla el análisis de una problemática organizacional, el levantamiento de requerimientos, el diseño de una solución tecnológica, el desarrollo de software, la gestión de datos y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. En particular, el proyecto se relaciona con las siguientes competencias seleccionadas: - Diseñar y generar soluciones tecnológicas que permitan resolver requerimientos en base a un contexto. Esta competencia será necesaria para analizar las necesidades particulares de Ecoterra y transformarlas en funcionalidades concretas dentro del sistema. - Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos a través del uso de metodologías de vanguardia y desarrollo para soluciones complejas de TI e innovadoras Será aplicada durante el levantamiento, análisis, validación y documentación de los requerimientos proporcionados por el cliente. - Evaluar y gestionar proyectos en el área de especialización profesional durante el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a las buenas prácticas utilizando metodologías y herramientas de software para cumplir el objetivo final Se aplicará mediante la planificación y seguimiento del proyecto utilizando Scrum adaptado, distribución de responsabilidades, gestión de tareas y control de avances. - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste Se aplicará durante las etapas de diseño, desarrollo, integración, pruebas y validación del sistema informático. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto presenta una relación directa con los intereses profesionales de los integrantes del equipo, permitiendo que cada uno pueda desarrollar competencias relacionadas con su área de interés. - Araceli Vega – Análisis de Datos: participará principalmente en el análisis y preparación de los datos utilizados por los modelos predictivos, así como en su evaluación e interpretación. - Ethan Silvestre – Programación, arquitectura de software e Inteligencia Artificial: participará en el diseño de la arquitectura, desarrollo del sistema e integración de los modelos predictivos. - Kryshsna Cerda – Gestión de Proyectos Tecnológicos e Ingeniería de Datos: participará principalmente en la planificación, seguimiento del proyecto, gestión de tareas y apoyo en la preparación y estructuración de los datos. - Benjamín Mateluna – Desarrollo de software Backend e integración de tecnologías: participará principalmente en el desarrollo backend, implementación de la lógica de negocio, conexión con la base de datos e integración de los distintos componentes. El desarrollo del proyecto permitirá fortalecer tanto las competencias técnicas como las relacionadas con el trabajo colaborativo y la gestión de un proyecto informático real, constituyendo una experiencia cercana a las condiciones del campo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Análisis FODA Factor; Análisis. Fortalezas; Comunicación directa con el cliente Ecoterra; problemática concreta y delimitada; requerimientos previamente levantados y validados; equipo con conocimientos complementarios en desarrollo de software, bases de datos, análisis de datos, inteligencia artificial y gestión de proyectos.. Oportunidades; Aplicación de tecnologías actuales de desarrollo de software, bases de datos, Python y Scikit-Learn; posibilidad de validar la solución en un contexto empresarial real; experiencia práctica en el desarrollo de una solución tecnológica para una organización.. Debilidades; Tiempo académico limitado; experiencia limitada de algunos integrantes en proyectos empresariales reales; disponibilidad insuficiente de datos históricos reales para entrenar los modelos predictivos.. Amenazas; Cambios en los requerimientos del cliente; disponibilidad limitada del cliente para realizar validaciones; dificultades técnicas durante la integración de los módulos y modelos predictivos; retrasos en las actividades planificadas.. A partir del análisis realizado, se considera que el proyecto es factible de desarrollar durante las 18 semanas del período académico y las 90 horas asignadas a la asignatura, debido a que su alcance ha sido delimitado en tres módulos principales y se priorizarán las funcionalidades esenciales para responder a las necesidades de Ecoterra. El desarrollo contempla las etapas de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, integración, pruebas y presentación final. Para ello se utilizarán recursos informáticos disponibles para el equipo, incluyendo un entorno de desarrollo, un sistema gestor de base de datos, Python y Scikit-Learn para la implementación de los modelos predictivos. En caso de no contar con suficientes datos históricos reales para entrenar los modelos de inteligencia artificial, se utilizarán inicialmente datasets simulados, manteniendo una estructura coherente con los datos que posteriormente podrían ser generados por el sistema. La participación y comunicación con Ecoterra constituye un factor facilitador, ya que permite conocer sus procesos, validar los requerimientos y obtener retroalimentación sobre los avances. Como principales dificultades se consideran la coordinación con el cliente, la disponibilidad de datos y la limitación de tiempo. Estos factores serán abordados mediante Scrum adaptado, priorización de funcionalidades, entregas incrementales, reuniones periódicas y uso de datos simulados cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema informático que permita gestionar clientes, inventario, cotizaciones y facturación, incorporando modelos predictivos para Ecoterra. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, definiendo su arquitectura y estructura de datos de acuerdo con las necesidades de Ecoterra. (KPI: 100% de los requerimientos definidos y validados por el cliente, junto con el modelo de datos y arquitectura documentados. ) 2. Desarrollar el módulo de gestión operativa e inventario para administrar clientes, direcciones, productos, usuarios, existencias y movimientos de inventario. (KPI: 100% de las funcionalidades priorizadas del Módulo 1 implementadas y verificadas mediante casos de prueba. ) 3. Desarrollar el módulo de cotizaciones y facturación para gestionar cotizaciones, órdenes de compra, facturas, notas de crédito y documentos PDF asociados. (KPI: 100% de las funcionalidades priorizadas del Módulo 2 implementadas y verificadas mediante casos de prueba. ) 4. Implementar e integrar tres modelos predictivos mediante Scikit-Learn para estimar tiempos de llegada, precios y necesidades de reposición de inventario. (KPI: 3 de 3 modelos predictivos implementados, evaluados mediante métricas de desempeño y disponibles desde el sistema. ) |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará Scrum adaptado al contexto académico, debido a que permite organizar el trabajo en períodos cortos, priorizar funcionalidades, realizar entregas incrementales y obtener retroalimentación periódica del cliente. La metodología se adaptará considerando las 18 semanas disponibles y las tres fases establecidas por la asignatura: - Fase 1 – Planificación: semanas 1 a 4. - Fase 2 – Desarrollo: semanas 5 a 15. - Fase 3 – Presentación y cierre: semanas 16 a 18. El desarrollo se organizará en cuatro grandes hitos relacionados directamente con los objetivos específicos. - Hito 1 – Análisis y diseño Durante las primeras semanas se realizará el levantamiento y validación de requerimientos con Ecoterra. Posteriormente se diseñará la arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz. Resultado: requerimientos, arquitectura, base de datos y prototipos validados. - Hito 2 – Módulo de gestión operativa e inventario Se desarrollará el primer incremento funcional del sistema, incluyendo: - Clientes. - Direcciones. - Productos. - Usuarios. - Inventario. - Movimientos de inventario. Se realizarán pruebas funcionales de las funcionalidades implementadas. Resultado: Módulo 1 funcional. - Hito 3 – Módulo de cotizaciones y facturación Se desarrollará el segundo incremento funcional: - Cotizaciones. - Órdenes de compra. - Facturas. - Notas de crédito. - Generación de documentos PDF. Se realizarán pruebas e integración con el Módulo 1. Resultado: Módulo 2 funcional e integrado. - Hito 4 – Inteligencia artificial e integración final Se prepararán los datasets, se entrenarán los tres modelos mediante Scikit-Learn y se evaluará su desempeño. Posteriormente se integrarán los modelos al sistema y se realizarán pruebas completas de la solución. Resultado: Sistema integrado con los tres modelos predictivos. Al ser un proyecto grupal, se distribuirán las responsabilidades en tres roles: - Product Owner — Araceli Vega Responsable de representar las necesidades del cliente dentro del equipo y de gestionar y priorizar el Product Backlog. Sus principales responsabilidades serán: - Mantener comunicación con el cliente. - Levantar y validar requerimientos. - Priorizar funcionalidades según las necesidades de Ecoterra. - Gestionar y actualizar el Product Backlog. - Validar los incrementos desarrollados. - Participar en el análisis y preparación de datos para los modelos predictivos. - Scrum Master — Kryshsna Cerda Responsable de facilitar la aplicación de Scrum y apoyar al equipo durante el desarrollo del proyecto. Sus principales responsabilidades serán: - Coordinar las actividades propias de Scrum. - Facilitar las reuniones del equipo. - Realizar seguimiento del avance. - Identificar y comunicar impedimentos. - Apoyar la organización del Sprint Backlog. - Promover el cumplimiento de los acuerdos de trabajo. - Mantener seguimiento de las evidencias y avances del proyecto. - Equipo de Desarrollo Estará compuesto por Ethan Silvestre y Benjamín Mateluna, quienes serán responsables de transformar los requerimientos priorizados en incrementos funcionales. - Developer / Líder técnico — Ethan Silvestre Sus principales responsabilidades serán: - Diseñar la arquitectura del sistema. - Participar en el desarrollo frontend y backend. - Diseñar e implementar la integración de los componentes. - Participar en la implementación de los modelos de inteligencia artificial. - Apoyar decisiones técnicas y resolución de problemas de integración. - Developer / Backend — Benjamín Mateluna Sus principales responsabilidades serán: - Desarrollar la lógica backend. - Implementar servicios y funcionalidades. - Trabajar con la base de datos. - Implementar procesos de negocio. - Integrar los diferentes módulos del sistema. - Apoyar las pruebas técnicas. Cada integrante tiene un rol principal, pero todos participan en el desarrollo del producto según las tareas de cada Sprint.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación / KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Hito 1: Documento de análisis y diseño | Documento de requerimientos, arquitectura, modelo de datos y prototipos principales del sistema. | 100% de los requerimientos priorizados documentados y validados por el cliente. |
| Avance | Hito 2: Módulo de gestión operativa e inventario | Primera versión funcional con gestión de clientes, direcciones, productos, usuarios, inventario y movimientos. | 100% de las funcionalidades priorizadas implementadas y al menos 90% de los casos de prueba aprobados. |
| Final | Hito 3: Módulo de cotizaciones y facturación | Implementación de cotizaciones, órdenes de compra, facturación, notas de crédito y generación de PDF. | 100% de las funcionalidades priorizadas implementadas y al menos 90% de los casos de prueba aprobados. |
| Final | Hito 4: Modelos predictivos e integración final | Implementación e integración de los tres modelos de Scikit-Learn y sistema completo. | 3 de 3 modelos predictivos implementados y evaluados mediante métricas de desempeño, con integración funcional al sistema. |
| Final | Informe de pruebas y validación | Registro de pruebas funcionales, errores encontrados, correcciones y evaluación de modelos. | 100% de funcionalidades críticas evaluadas y métricas de desempeño de los modelos documentadas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

| Hito 1 — Análisis y diseño |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas y reuniones con Ecoterra para identificar procesos y necesidades. | Google Meet, Google Docs, Trello | S1-S2 | Araceli Vega | Requiere disponibilidad del cliente. |
| C2 | Validación de requerimientos | Revisar y validar requerimientos con el cliente. | Documento de requerimientos | S3 | Araceli Vega | Pueden surgir cambios. |
| C1 y C4 | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura y componentes principales. | Diagramas UML | S3-S4 | Ethan Silvestre | Debe mantenerse alineada con requerimientos. |
| C1 y C4 | Diseño de BD y prototipos | Definir modelo de datos e interfaces principales. | PostgreSQL, Figma | S3-S4 | Kryshsna Cerda | Requiere validación antes del desarrollo. |

| Hito 2 — Módulo de gestión operativa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C4 | Desarrollo de clientes y direcciones | Implementar CRUD y gestión de información. | React + Tailwind CSS, Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S5-S6 | Benjamín Mateluna | Dependiente del modelo de datos. |
| C4 | Desarrollo de productos e inventario | Implementar gestión de productos y existencias. | React + Tailwind CSS, Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S6-S8 | Ethan Silvestre / Benjamín Mateluna | Validar reglas de inventario. |
| C3 y C4 | Gestión de usuarios y movimientos | Implementar usuarios y registro de movimientos. | React + Tailwind CSS, Django REST Framework, PostgreSQL | S8-S9 | Ethan Silvestre / Kryshsna Cerda | Considerar permisos. |
| C4 | Pruebas del Módulo 1 | Ejecutar casos de prueba y corregir errores. | Casos de prueba, sistema desarrollado, Git/GitHub | S10 | Araceli Vega | Documentar resultados. |

| Hito 3 — Cotizaciones y facturación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C4 | Desarrollo de cotizaciones | Implementar creación, consulta y gestión de cotizaciones. | React + Tailwind CSS, Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S10-S11 | Benjamín Mateluna | Debe utilizar información de clientes y productos. |
| C4 | Órdenes de compra y facturación | Implementar asociación entre OC, cotización y factura. | Django REST Framework, PostgreSQL, React + Tailwind CSS | S11-S12 | Benjamín / Ethan | Validar flujo con cliente. |
| C4 | Generación de PDF | Implementar generación de cotizaciones y facturas en PDF. | Django, librería reportLab, React + Tailwind CSS | S12-S13 | Ethan | Validar formato con Ecoterra. |
| C4 | Pruebas Módulo 2 | Probar flujo comercial completo y corregir errores. | Casos de prueba, sistema, Git/GitHub | S13 | Araceli / Kryshsna | Validar con cliente. |

| Hito 4 — IA e integración |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C1 y C4 | Preparación de datasets | Preparar y limpiar datos para los tres modelos. | Python, CSV, PostgreSQL, Git/GitHub | S11-S12 | Araceli / Kryshsna | Datos históricos pueden ser simulados. |
| C1 y C4 | Modelo de tiempo de llegada | Entrenar y evaluar modelo de predicción de días de llegada. | Python, Scikit-Learn, datasets CSV | S13 | Ethan / Araceli | Evaluar error del modelo. |
| C1 y C4 | Modelo de precio | Entrenar y evaluar modelo de precio esperado. | Python, Scikit-Learn, datasets CSV | S13-S14 | Araceli / Ethan | Validar variables utilizadas. |
| C1 y C4 | Modelo de reposición | Entrenar y evaluar modelo de días antes de quedarse sin stock. | Python, Scikit-Learn, PostgreSQL, datasets CSV | S14 | Araceli / Kryshsna | Utilizar datos de inventario y ventas. |
| C1 y C4 | Integración de modelos | Incorporar los modelos al sistema. | Python, Scikit-Learn, Django REST Framework, APIs, Git/GitHub | S14-S15 | Ethan / Benjamín | Riesgo de integración. |
| C4 | Pruebas finales | Ejecutar pruebas completas del sistema y corregir errores. | Casos de prueba, sistema completo, Git/GitHub | S15 | Todo el equipo | Debe incluir validación de IA. |
| C3 | Informe final, documentación y preparación de presentación | Preparar informe final, evidencias y presentación. | Word/Google Docs, PowerPoint, evidencias, Trello | S16-S18 | Todo el equipo | Distribuir tareas de presentación. |

Actividades transversales de metodología Scrum

| Actividad Scrum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C3 | Definición y gestión del Product Backlog | Mantener, priorizar y actualizar los requerimientos y tareas del proyecto. | Trello, requerimientos | S1-S18 | Araceli Vega | El Product Backlog podrá modificarse según validaciones y cambios justificados. |
| C3 | Sprint Planning | Definir los objetivos, actividades y entregables de cada Sprint a partir del Product Backlog. | Trello, Product Backlog, Sprint Backlog | S1-S15 | Kryshsna Cerda | Sprint 0 corresponde a la planificación inicial; los siguientes se realizan antes de cada Sprint. |
| C3 | Daily Scrum y seguimiento | Realizar reuniones breves para revisar avances, tareas pendientes e impedimentos. | Trello, registro de avances, Meet | S5-S15 | Todo el equipo | Se adaptará la frecuencia según disponibilidad del equipo. |
| C3 | Sprint Review | Revisar el incremento desarrollado y validar los avances con el equipo y, cuando corresponda, con Ecoterra. | Sistema, prototipos, evidencias, Meet | S6, S8, S10, S13, S15 | Todo el equipo / Araceli | Permitirá obtener retroalimentación y validar el cumplimiento del Sprint. |
| C3 | Sprint Retrospective | Evaluar el trabajo realizado e identificar mejoras para el siguiente Sprint. | Registro del Sprint, Trello, minutas | S6, S8, S10, S13, S15 | Todo el equipo / Kryshsna | Las mejoras acordadas se incorporarán al siguiente ciclo de trabajo. |
| C3 | Registro de avances e impedimentos | Documentar avances, dificultades, decisiones, acuerdos y cambios relevantes durante el proyecto. | Trello, actas, documentos, Git/GitHub | S1-S18 | Kryshsna / Todo el equipo | Servirá como respaldo del proceso y permitirá realizar seguimiento del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| S0, H1 – Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0, H1 – Validación de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0, H1 – Arquitectura y BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0, H1 – Prototipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1, H2 – Clientes y direcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2, H2 – Productos e inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2, H2 – Usuarios y movimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2, H2 – Pruebas Módulo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3, H3 – Cotizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3-4, H3 – OC y facturación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4, H3 – Generación PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4, H3 – Pruebas Módulo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5, H4 – Preparación datasets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5, H4 – Modelo llegada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5, H4 – Modelo precio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5, H4 – Modelo reposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5, H4 – Integración IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 – Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final, documentación y preparación de presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |