## Documento de inicio

1. Problema u oportunidad

Ecoterra comercializa polímeros especializados para el control de polvo y la estabilización de caminos, entre otras aplicaciones industriales, incluyendo el área minera. Parte de sus productos se fabrica en una planta en Estados Unidos y llega a Chile por vía marítima, con tiempos de fabricación y transporte largos.

¿Qué problema se quiere resolver?

La información de clientes, productos, inventario, cotizaciones y facturas necesita estar centralizada para poder consultarla y gestionarla fácilmente. Además, Ecoterra necesita apoyar decisiones sobre la disponibilidad futura de sus productos, la estimación de precios y la reposición de inventario.

¿A quién afecta y con qué frecuencia?

Afecta al personal de Ecoterra que gestiona inventario, cotizaciones y facturación, y a sus clientes, que dependen de plazos y precios claros.

¿Cómo se resuelve actualmente?

Actualmente, los documentos se elaboran manualmente en Word o PDF, uno por uno, editando los valores y realizando los cálculos de forma individual. Además, la información necesaria se encuentra dispersa en diferentes archivos de Excel y Word, lo que dificulta su organización, actualización y consulta

¿Qué dificultades presenta la situación actual?

- La información no está centralizada, lo que dificulta consultarla y mantenerla actualizada.

- Entre el pedido a la fábrica y la llegada del producto transcurre un tiempo largo (fabricación más transporte marítimo), y no hay apoyo de datos para estimarlo.

- Las decisiones de precio y de reposición de stock no cuentan con una estimación basada en datos.

- El control de lotes requiere trazabilidad.

2. Objetivo general

Desarrollar un sistema informático para Ecoterra que permita gestionar clientes, productos e inventario, y administrar cotizaciones, órdenes de compra y facturas, incorporando modelos predictivos que apoyen las decisiones sobre disponibilidad, precios y reposición de stock.

3. Objetivos específicos

| N.º | Objetivo específico | Cómo se comprueba al final del proyecto |
| --- | --- | --- |
| OE1 | Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, definiendo su arquitectura y estructura de datos según las necesidades de Ecoterra. | 100% de los requisitos definidos y validados por el cliente, con el modelo de datos y la arquitectura documentados. |
| OE2 | Desarrollar el módulo de gestión operativa e inventario para administrar clientes, direcciones, productos, usuarios, stock y movimientos. | 90% de las funcionalidades priorizadas del Módulo 1 implementadas y verificadas con casos de prueba. |
| OE3 | Desarrollar el módulo de cotizaciones y facturación para administrar cotizaciones, órdenes de compra, facturas, notas de crédito y documentos PDF. | 90% de las funcionalidades priorizadas del Módulo 2 implementadas y verificadas con casos de prueba. |
| OE4 | Implementar e integrar tres modelos predictivos con Scikit-Learn para estimar tiempos de llegada, precios y necesidades de reposición de inventario. | 3 de 3 modelos implementados, evaluados con métricas de desempeño y disponibles desde el sistema. |

4. Usuarios y partes interesadas

| Actor | Descripción | Necesidad o interés |
| --- | --- | --- |
| Usuario final | Personal de Ecoterra con rol de usuario. | Registrar y consultar clientes, productos, inventario, cotizaciones y facturas, y apoyarse en las predicciones para decidir. |
| Administrador | Superusuario del sistema. | Gestionar usuarios, roles y permisos, y controlar los datos y la configuración. |
| Cliente o contraparte | Ecoterra, la organización que solicita la solución. | Contar con un sistema que centralice su operación y apoye sus decisiones de compra, precio y reposición. |
| Clientes de Ecoterra | Empresas que reciben cotizaciones y facturas (indirectos). | Recibir documentos claros y confiables, por PDF y por correo. |

5. Alcance y MVP

Que incluye el PROYECTO( MVP):

El producto se construye por incrementos. El primer MVP corresponde al Sprint 2 y entrega el Módulo 1 funcionando: clientes y direcciones, productos, inventario y lotes, movimientos de stock, proveedores e inicio de sesión. La gestión de usuarios y roles (HU-11) continúa en el Sprint 3. El flujo comercial y la inteligencia artificial se incorporan en los Sprints 3 a 5, de modo que el producto completo se entrega al cierre del Sprint 5.

Qué no incluirá el proyecto:

- Seguimiento en tiempo real de barcos o cargas e integración con sistemas de navieras.

- Integración con plataformas externas de facturación.

- Automatización completa de decisiones de compra, e IA generativa o conversacional.

Límites del proyecto:

- Usuarios: personal interno de Ecoterra, con acceso controlado por roles y permisos.

- Plataforma: aplicación web accesible desde el navegador.

- Integraciones: ninguna con sistemas externos de facturación o logística; el único servicio externo previsto es el envío de correo para cotizaciones y facturas.

6. Restricciones

- Tiempo: 18 semanas, organizadas en tres fases: planificación (semanas 1 a 4), desarrollo (semanas 5 a 15) y presentación y cierre (semanas 16 a 18), con sprints de dos semanas.

- Tecnologías: Django REST Framework, React, PostgreSQL (Supabase), Scikit-Learn, Docker y Git/GitHub. El curso exige además un repositorio único y la ejecución con Docker.

- Recursos humanos: equipo de cuatro integrantes con dedicación académica.

- Infraestructura: base de datos en la nube (Supabase), repositorio en GitHub, tablero en Trello.

- Datos: Ecoterra no cuenta con historia suficiente para entrenar los modelos, por lo que se usan datasets simulados coherentes con el negocio.

- Seguridad e integración: acceso por roles, documentos PDF protegidos contra edición y ausencia de integraciones con sistemas externos.

7. Justificación

Un sistema informático permite centralizar en un solo lugar la información de clientes, productos, inventario, cotizaciones y facturas; mantener la trazabilidad de lotes y movimientos de stock; generar los documentos comerciales en PDF y enviarlos por correo; y apoyar las decisiones de Ecoterra con modelos predictivos que estiman el tiempo de llegada de un pedido, el precio esperado y el momento de reposición.

El beneficio concreto para los usuarios es contar con la información consultable en un solo sistema, con estimaciones que ayudan a decidir cuándo y cuánto comprar.

8. Equipo, roles y metodología elegida

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Araceli Vega | Product Owner | Representa la necesidad del cliente, prioriza el backlog y participa en la Sprint Review. |
| Kryshsna Cerda | Scrum Master | Facilita la planificación de cada sprint y las retrospectivas, y mantiene el tablero. |
| Ethan Silvestre | Desarrollo frontend | Construye las interfaces y colabora en la integración con el backend. |
| Benjamín Mateluna | Desarrollo backend | Construye la API, la conexión a la base de datos y la integración. |

Metodología elegida: Scrum (ruta Scrum/Kanban de la Guía de apoyo). Se organiza en sprints de dos semanas, con Product Vision, Product Backlog priorizado, tablero en Trello, Definition of Done, ficha y retrospectiva de cada sprint.

Las razones de la elección son:

- El proyecto está compuesto por tres módulos que pueden construirse y validarse por incrementos, lo que permite mostrar avances funcionales en cada sprint.

- Los requisitos y el plan pueden ajustarse a medida que se aprende, y Scrum permite incorporar esos cambios sprint a sprint; por ejemplo, en el Sprint 1 se reorganizó la secuencia de desarrollo para construir primero todo el frontend.

- El equipo cuenta con roles definidos y un tablero que da visibilidad del avance, y las retrospectivas aseguran la mejora continua.