Retrospectiva Sprint 1

1. ¿Qué funcionó bien?

- Se identificó una alternativa en Figma que permitió pasar directamente del prototipo al frontend definitivo.

- Se avanzó de manera anticipada en las interfaces de los tres módulos.

- La revisión por página permitió detectar inconsistencias antes de iniciar la integración con el backend.

- La retroalimentación mejoró la correspondencia entre las interfaces y la documentación técnica.

- Se detectaron los cambios necesarios al modelo de datos antes de implementarlo en el backend.

2. ¿Qué problemas tuvimos?

- La planificación inicial no contemplaba completamente desarrollar el frontend definitivo de forma simultánea al prototipo.

- Algunos elementos agregados al frontend no estaban contemplados en el modelo de datos.

- Fue necesario hacer ajustes posteriores para mantener la correspondencia entre frontend, modelo de datos y documentación.

- Se requiere coordinación constante entre frontend y backend en los siguientes sprints.

3. ¿Qué vamos a cambiar?

- Usar el modelo de datos actualizado como base antes de implementar cada módulo del backend.

- Revisar cada funcionalidad considerando a la vez interfaz, lógica de negocio, persistencia e integración.

- Realizar pruebas de integración de forma progresiva por módulo.

- Mantener actualizado el Trello con el estado real de cada tarea.

4. Acciones concretas

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Implementar cada módulo del backend sobre el Diccionario de Datos actualizado y registrar todo cambio al modelo de datos | Araceli Vega y Benjamin Mateluna | Durante el Sprint 2 (semanas 7 y 8) |
| Revisar cada integración entre frontend y backend | Benjamin Mateluna y Ethan Silvestre | En la tarea S2-T06 (semana 8) |
| Mantener el Trello con el estado real de cada tarjeta y su checklist | Krishna Cerda y Araceli Vega | Revisión semanal desde la semana 8 |