Retrospectiva Sprint 2

Verificación de las acciones del Sprint 1

| Acción acordada | Responsable | ¿Se aplicó? | Efecto observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar cada módulo del backend sobre el Diccionario de Datos actualizado y registrar todo cambio al modelo de datos | Benjamín Mateluna y Araceli Vega | Si. Los modelos del backend mapean las tablas y columnas del diccionario. | El backend se construyó sin rehacer el modelo de datos, solo se agregó: "activo_proveedor" en PROVEEDOR |
| Revisar juntos cada integración entre frontend y backend | Ethan Silvestre y Benjamín Mateluna | Sí. Se revisó cada integración entre frontend y backend en el Sprint 2 | Las pruebas de integración detectaron que el stock total de un producto, calculado en el backend, no se reflejaba en el frontend (HU-08). Se corrigió en la semana 9 y se volvieron a ejecutar las pruebas. |
| Mantener el Trello con el estado real de cada tarjeta y su checklist | Kryshsna Cerda y Araceli Vega | Sí. El tablero se mantuvo con el estado de cada tarjeta | El tablero permitió ver el estado real de cada tarea (qué estaba en desarrollo, en pruebas o pendiente) y priorizar el cierre del Sprint 2. |

1. ¿Qué funcionó bien?

- 15 de las 16 historias comprometidas (todas salvo la HU-11) quedaron terminadas dentro de las semanas del sprint; la HU-11 se completó en la semana 9.

- Se ejecutaron 47 casos de prueba (18 unitarias, 12 de integración, 6 de rendimiento y 11 de seguridad), que detectaron a tiempo errores de integración, rendimiento y seguridad; se corrigieron en la semana 9 y los 47 casos quedaron aprobados.

- Las validaciones del servidor quedaron verificadas con pruebas: normalización y validación del RUT, rechazo de correos inválidos, de estados no permitidos y de roles inexistentes, y generación automática del código de lote (PU-01 a PU-18, PS-05 y PS-07).

- Se incorporó autenticación con tokens que expiran a las 8 horas y autorización por permisos. Las pruebas de seguridad comprobaron el rechazo de accesos sin token, con tokens inválidos o sin los permisos requeridos (PS-03, PS-04 y PS-08 a PS-11).

- Se cumplió el límite de 3 segundos del RNF-11 en los seis escenarios de rendimiento, con hasta 10 usuarios concurrentes (PR-01 a PR-06).

- El sistema se conectó a la base de datos real en Supabase, y el repositorio cuenta con un control previo al commit que evita subir credenciales.

2. ¿Qué problemas tuvimos?

- La conexión entre Django y la base de datos de Supabase requirió varios ajustes de configuración.

- Algunas funcionalidades quedaron en versión inicial: las contraseñas aún no se cifran, la API no exige autenticación y los permisos por rol no se aplican en el servidor.

3. ¿Qué vamos a cambiar?

- Escribir y ejecutar los casos de prueba de cada historia durante el desarrollo, y no al final del sprint.

- Revisar la Definition of Done antes de mover una tarjeta a Terminado: pruebas y documentación actualizada.

- Resolver la seguridad básica antes de sumar más módulos: cifrar contraseñas y proteger la API con autenticación.

- Mantener alineados el backlog, el Trello y los documentos al cierre de cada sprint, incluyendo el README.

4. Acciones concretas

| Acción | Responsable | Fecha | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentar los casos de prueba de cada historia con su resultado y evidencia mientras se desarrolla | Araceli Vega | Durante el Sprint 3 (semanas 9 y 10) | Retrospectiva del Sprint 3 |
| Cifrar las contraseñas de los usuarios y exigir autenticación en la API antes de integrar cotizaciones y facturación | Benjamín Mateluna | Antes del cierre del Sprint 3 | Retrospectiva del Sprint 3 |
| Revisar al cierre de cada sprint que el backlog, el Trello, el README y los documentos digan lo mismo | Kryshsna Cerda y Araceli Vega | Último viernes del Sprint 3 | Retrospectiva del Sprint 3 |