|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Nuestro plan de trabajo está en el Trello, organizado en sprints, se cumplió el Sprint 0, con los requerimientos validados y el diseño base, y el Sprint 1, que dejó el frontend completo de los tres módulos. Facilitó el avance haber hecho el prototipo para pasar al frontend definitivo, lo que dificultó fue que algunos elementos del frontend no estaban en el modelo de datos, lo que obligó a ajustar el modelo y el Diccionario de Datos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Ajustamos el modelo de datos y actualizamos el Diccionario de Datos, para adelante acordamos implementar el backend sobre el Diccionario actualizado, revisar juntos cada integración entre frontend y backend, y mantener el Trello con el estado real de cada tarea y en caso de que alguna tarea de un sprint no se termine, se mueve a pendiente y se prioriza en el siguiente sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi rol en el proyecto ha sido la de Scrum Master y destaco que he mantenido ordenados los documentos que exige la metodología Scrum, para que el equipo tenga siempre una referencia clara de lo que se definió y de lo que cambió, lo que puedo mejorar es documentar al mismo ritmo en que avanza el desarrollo, en vez de ponerme al día después. Por ejemplo, completar las capturas de evidencia a tiempo y revisar cada documento antes de darlo por terminado, para evitar errores como contenido repetido entre módulos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - El Sprint fue solo frontend y no cierra ninguna historia según nuestra Definition of Done lo que me surge la pregunta de ¿Cómo prefiere que lo reportemos en la ficha de sprint? - ¿Qué nivel de detalle espera ver en las retrospectivas como evidencia de mejora continua?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Me gusta la forma en que estamos trabajando ya que cada integrante tiene sus tareas asignadas y a la vez, todos apoyamos en el proyecto general y en las tareas de los demás, trabajando como un equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: documentamos cada sprint, hacemos revisión y retrospectiva, y detectamos a tiempo las inconsistencias entre frontend y modelo de datos. A mejorar: mantener el Trello actualizado con el estado real y coordinar más de cerca frontend y backend.